SYSTEM DESIGN SPECIFICATION

PRMS-TSM

Pet Registration System for Tha Pho Municipality

ระบบทะเบียนสุนัขและแมว เทศบาลท่าโพธ์

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| เอกสาร | System Design Specification |
| เวอร์ชัน | 1.0 |
| สถานะ | Baseline สำหรับพัฒนาและทดสอบ |
| วันที่จัดทำ | 15 กรกฎาคม 2569 |
| หน่วยงาน | เทศบาลท่าโพธ์ |
| การจัดชั้นข้อมูล | ใช้ภายในโครงการ |

ขอบเขตของฉบับนี้ กำหนดความต้องการ กฎธุรกิจ แบบข้อมูล สถาปัตยกรรม ความปลอดภัย เกณฑ์ยอมรับ และแผนดำเนินงานสำหรับระบบ PRMS-TSM โดยใช้คำเรียกหน่วยงานว่า “เทศบาลท่าโพธ์” ตลอดทั้งเอกสาร

การควบคุมเอกสาร

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้จัดทำ/ผู้ทบทวน | สาระสำคัญ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15 ก.ค. 2569 | ทีมโครงการ PRMS-TSM / ผู้แทนเทศบาลท่าโพธ์ | จัดทำ Baseline สำหรับพัฒนา |

สถานะการอนุมัติ

| บทบาท | ชื่อ | วันที่ | ผลการพิจารณา |
| --- | --- | --- | --- |
| เจ้าของโครงการ | ________________ | ____________ | □ อนุมัติ □ แก้ไข |
| ผู้แทนงานสาธารณสุข | ________________ | ____________ | □ อนุมัติ □ แก้ไข |
| ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ | ________________ | ____________ | □ อนุมัติ □ แก้ไข |

สารบัญ

การควบคุมเอกสาร	2

สถานะการอนุมัติ	2

สารบัญ	2

1. บทนำและขอบเขต	4

1.1 วัตถุประสงค์	4

1.2 เป้าหมายของระบบ	4

1.3 ขอบเขตในรุ่น 1.0	4

1.4 สมมติฐานหลัก	4

2. ผู้ใช้งาน สิทธิ์ และช่องทาง	5

2.1 หลักการควบคุมสิทธิ์	5

2.2 ตารางสิทธิ์ระดับสูง	5

3. Functional Requirements	6

3.1 Non-Functional Requirements	7

4. กฎธุรกิจและ Workflow	8

4.1 State Machine ของคำขอ	8

4.2 Workflow การตรวจสอบ	8

5. แบบข้อมูลและฐานข้อมูล	9

5.1 แบบจำลองความสัมพันธ์	9

5.2 มาตรฐานข้อมูล	10

5.3 Validation สำคัญ	10

6. สถาปัตยกรรมระบบ	11

6.1 Logical Architecture	11

6.2 System Context และ Data Flow	11

6.3 กลุ่ม API	11

6.4 หลักการ API	12

7. Security, Privacy และ PDPA Controls	12

7.1 Retention Baseline	12

7.2 Privacy by Design	13

8. Use Case Specification	14

8.1 Acceptance Criteria ร่วม	15

8.2 Detailed Flow: UC-02 เพิ่มสัตว์	15

8.3 Detailed Flow: UC-11 ตรวจสอบคำขอ	16

9. Dashboard, แผนที่ และรายงาน	16

9.1 กฎแผนที่	16

9.2 รูปแบบรายงาน	16

10. Operations, Backup และ Monitoring	17

10.1 Deployment Readiness Checklist	17

11. แผนทดสอบและเกณฑ์ยอมรับ	17

11.1 Definition of Done	18

12. แผนพัฒนาและประเด็นตัดสินใจ	18

12.1 Open Decisions ก่อนเริ่ม Sprint 1	18

ภาคผนวก A: Traceability Matrix	19

ภาคผนวก B: คำศัพท์	20

ภาคผนวก C: หมายเหตุการใช้เอกสาร	20

1. บทนำและขอบเขต

1.1 วัตถุประสงค์

PRMS-TSM เป็นระบบกลางสำหรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ติดตามข้อมูลวัคซีนและการทำหมัน สนับสนุนการวางแผนลงพื้นที่ และจัดทำรายงานของเทศบาลท่าโพธ์ โดยประชาชนใช้งานผ่าน LINE และเจ้าหน้าที่ใช้งานผ่านเว็บ

1.2 เป้าหมายของระบบ

- มีทะเบียนเจ้าของและสัตว์ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ ลดข้อมูลซ้ำ และรักษาประวัติการเปลี่ยนแปลง

- ให้ประชาชนส่งข้อมูลและติดตามผลการตรวจสอบผ่าน LINE ได้โดยไม่ต้องสร้างรหัสผ่านใหม่

- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ อนุมัติ ค้นหา วิเคราะห์แผนที่ และออกรายงานจากข้อมูลชุดเดียวกัน

- คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจำกัดการเข้าถึงตามหน้าที่

1.3 ขอบเขตในรุ่น 1.0

| อยู่ในขอบเขต | อยู่นอกขอบเขต |
| --- | --- |
| ทะเบียนเจ้าของ สุนัข แมว บ้าน/จุดเลี้ยง | การชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ |
| ข้อมูลวัคซีน การทำหมัน สถานะสูญหาย เสียชีวิต ย้ายออก | เวชระเบียนรักษาพยาบาลเต็มรูปแบบ |
| LINE OA/LIFF, เว็บเจ้าหน้าที่, แผนที่, รายงาน | ตลาดซื้อขายหรือจับคู่สัตว์ |
| Workflow ตรวจสอบและ Audit Log | การเชื่อมฐานทะเบียนราษฎรอัตโนมัติ เว้นแต่มีข้อตกลงภายหลัง |

1.4 สมมติฐานหลัก

- ข้อมูลที่ประชาชนส่งใหม่หรือแก้ไขมีสถานะรอตรวจสอบ และยังไม่รวมในสถิติทางการจนกว่าเจ้าหน้าที่อนุมัติ

- ผู้ใช้หนึ่งบัญชี LINE เชื่อมกับทะเบียนเจ้าของได้หนึ่งระเบียนหลัก แต่เจ้าของหนึ่งรายมีสัตว์ได้หลายตัว

- แผนที่แสดงเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์ และใช้พิกัดบ้าน/จุดเลี้ยง ไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ

- สัตว์ที่เสียชีวิตหรือย้ายออกจะไม่ถูกลบ แต่เปลี่ยนสถานะและเก็บประวัติ

2. ผู้ใช้งาน สิทธิ์ และช่องทาง

| บทบาท | ช่องทาง | ขอบเขตสิทธิ์ |
| --- | --- | --- |
| ประชาชน/เจ้าของสัตว์ | LINE OA + LIFF | จัดการข้อมูลของตน ส่งหลักฐาน รับแจ้งเตือน |
| เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ | เว็บ | ตรวจสอบ อนุมัติ ส่งกลับ หรือปฏิเสธคำขอ |
| เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน | เว็บ | จัดการทะเบียน วัคซีน ทำหมัน แผนที่ และรายงานตามพื้นที่ |
| ผู้ดูแลระบบ | เว็บ | จัดการผู้ใช้ บทบาท ข้อมูลอ้างอิง และการตั้งค่าระบบ |
| ผู้ตรวจสอบ/Auditor | เว็บแบบอ่านอย่างเดียว | ดูรายงานและ Audit Log โดยแก้ไขข้อมูลไม่ได้ |

2.1 หลักการควบคุมสิทธิ์

- ใช้ Role-Based Access Control และหลักสิทธิ์เท่าที่จำเป็น

- เจ้าหน้าที่เห็นข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะพื้นที่และงานที่ได้รับมอบหมาย

- การอนุมัติ การแก้สถานะสำคัญ การส่งออก และการจัดการสิทธิ์ต้องบันทึก Audit Log

- บัญชีเจ้าหน้าที่ถูกระงับเมื่อพ้นหน้าที่ และ Session หมดอายุเมื่อไม่มีการใช้งาน 30 นาที

2.2 ตารางสิทธิ์ระดับสูง

| ความสามารถ | ประชาชน | ตรวจสอบ | ปฏิบัติงาน | ผู้ดูแล | Auditor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ดูข้อมูลเจ้าของ/สัตว์ | ของตน | พื้นที่ที่รับผิดชอบ | พื้นที่ที่รับผิดชอบ | ทั้งหมด | อ่านตามสิทธิ์ |
| แก้ข้อมูล | ส่งคำขอ | ไม่แก้แทนผู้ยื่น | แก้พร้อมเหตุผล | ตั้งค่า/แก้ | ไม่ได้ |
| อนุมัติคำขอ | ไม่ได้ | ได้ | ตามมอบหมาย | ได้ | ไม่ได้ |
| ส่งออกรายงาน | ไม่ได้ | ตามสิทธิ์ | ได้ | ได้ | ตามสิทธิ์ |
| จัดการผู้ใช้/บทบาท | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ไม่ได้ | ได้ | ไม่ได้ |

3. Functional Requirements

กฎการนับข้อมูลทางการ แดชบอร์ด แผนที่เชิงสถิติ และรายงานทางการใช้เฉพาะระเบียนที่อนุมัติแล้วและยังไม่ถูกยกเลิก พร้อมแสดงวันที่ตัดยอด

| รหัส | ความสามารถ | ข้อกำหนด |
| --- | --- | --- |
| FR-001 | ลงทะเบียนและเชื่อมบัญชี LINE | ประชาชนยืนยัน LINE identity กรอกข้อมูลและให้ความยินยอม ระบบตรวจข้อมูลซ้ำก่อนสร้างทะเบียนเจ้าของ |
| FR-002 | เพิ่มทะเบียนสัตว์ | บันทึกสุนัขหรือแมว รูป ลักษณะ พิกัด และเลขไมโครชิป พร้อมส่งตรวจสอบ |
| FR-003 | ดูสัตว์ของตน | แสดงข้อมูลล่าสุดที่อนุมัติ ประวัติวัคซีน ทำหมัน และสถานะคำขอ |
| FR-004 | แก้ไขข้อมูลสัตว์ | สร้างคำขอแก้ไขโดยไม่เขียนทับข้อมูลทางการก่อนอนุมัติ |
| FR-005 | แจ้งวัคซีน | บันทึกชนิดวัคซีน วันที่ ผู้ให้บริการ หลักฐาน และกำหนดครั้งถัดไป |
| FR-006 | แจ้งทำหมัน | บันทึกวันที่ สถานพยาบาล/หน่วยงาน หลักฐาน และผลการตรวจสอบ |
| FR-007 | แจ้งเสียชีวิต | เปลี่ยนสถานะหลังอนุมัติ ระบุวันที่ สาเหตุ และหลักฐานถ้ามี |
| FR-008 | แจ้งสูญหาย/ย้ายออก | บันทึกเหตุการณ์และรองรับการพบสัตว์หรือย้ายกลับเข้าพื้นที่ |
| FR-009 | รับแจ้งเตือน LINE | แจ้งผลคำขอ วัคซีนใกล้ครบกำหนด และกิจกรรมของเทศบาลท่าโพธ์ |
| FR-010 | เข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่ | ยืนยันบัญชี กำหนดบทบาท ล็อกเมื่อพยายามผิดซ้ำ และบันทึกประวัติ |
| FR-011 | ตรวจสอบคำขอ | เปิดคิวตรวจสอบ อนุมัติ ส่งกลับ หรือปฏิเสธ พร้อมเหตุผล |
| FR-012 | จัดการเจ้าของ | ค้นหา แก้ไข รวมข้อมูลซ้ำ เปลี่ยนสถานะ และดูประวัติ |
| FR-013 | จัดการสัตว์ | จัดการทะเบียน โอนเจ้าของ แก้สถานะ และรักษาประวัติ |
| FR-014 | จัดการวัคซีน | ตรวจสอบ เพิ่ม แก้ ยกเลิกรายการ และคำนวณกำหนดครั้งถัดไป |
| FR-015 | จัดการทำหมัน | ตรวจสอบ เพิ่ม แก้ ยกเลิกรายการ พร้อม Audit Log |
| FR-016 | แดชบอร์ด | แสดงตัวชี้วัดจากข้อมูลอนุมัติ พร้อมวันที่ตัดยอดและตัวกรอง |
| FR-017 | ค้นหาและกรอง | ค้นด้วยเจ้าของ โทรศัพท์ หมู่บ้าน สัตว์ ไมโครชิป และสถานะ |
| FR-018 | แผนที่ | แสดงจุดเลี้ยงแบบจำกัดสิทธิ์ กรองและดูรายละเอียดตามสิทธิ์ |
| FR-019 | สรุปยอด | สรุปตามพื้นที่ ชนิด เพศ วัคซีน ทำหมัน และสถานะ ณ วันที่กำหนด |
| FR-020 | รายงานและส่งออก | สร้างตัวอย่างก่อนส่งออก PDF/XLSX พร้อมบันทึกผู้ส่งออกและเงื่อนไข |

3.1 Non-Functional Requirements

| รหัส | หมวด | เกณฑ์ที่ทดสอบได้ |
| --- | --- | --- |
| NFR-001 | Performance | หน้ารายการ/ค้นหา p95 ≤ 2 วินาที และรายงานทั่วไป ≤ 10 วินาที ภายใต้โหลดที่ตกลง |
| NFR-002 | Availability | บริการเป้าหมาย 99.5% ต่อเดือน ไม่นับช่วงบำรุงรักษาที่แจ้งล่วงหน้า |
| NFR-003 | Capacity | Baseline 20,000 เจ้าของ 50,000 สัตว์ และผู้ใช้พร้อมกัน 100 ราย โดยขยายได้ |
| NFR-004 | Backup | สำรองฐานข้อมูลทุกวัน เก็บอย่างน้อย 30 วัน; RPO ≤ 24 ชม.; RTO ≤ 4 ชม. |
| NFR-005 | Security | TLS, รหัสผ่านเจ้าหน้าที่แบบ salted hash, RBAC, rate limit, audit และ secret management |
| NFR-006 | Privacy | เก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น แสดงคำยินยอม จำกัดการส่งออก และรองรับคำขอเจ้าของข้อมูล |
| NFR-007 | Compatibility | มือถือ iOS/Android รุ่นที่ LINE รองรับ และเว็บ Chrome/Edge/Safari สองรุ่นล่าสุด |
| NFR-008 | Accessibility | ข้อความอ่านง่าย contrast เหมาะสม ปุ่มมี label และใช้งานด้วยคีย์บอร์ดในเว็บ |
| NFR-009 | Observability | มี structured log, error tracking, health check และแจ้งเตือนเหตุผิดปกติ |
| NFR-010 | Maintainability | แยกโมดูล มี migration, API documentation, automated test และแยก config ตาม environment |

4. กฎธุรกิจและ Workflow

| รหัส | หัวข้อ | กฎ |
| --- | --- | --- |
| BR-001 | ข้อมูลทางการ | เฉพาะข้อมูลสถานะ Approved จึงแสดงในสถิติทางการ |
| BR-002 | การแก้ไข | คำขอแก้ไขเก็บ proposed values แยกจาก current values จนอนุมัติ |
| BR-003 | ข้อมูลซ้ำ | ไมโครชิปต้องไม่ซ้ำ; หากไม่มี ให้ตรวจเจ้าของ ชนิด เพศ สี อายุโดยประมาณ และรูป |
| BR-004 | สถานะสัตว์ | ACTIVE, LOST, MOVED_OUT, DECEASED, ARCHIVED โดยเก็บประวัติทุกครั้ง |
| BR-005 | การลบ | ห้าม hard delete ข้อมูลทะเบียนที่ใช้งานแล้ว ให้ archive หรือยกเลิกรายการพร้อมเหตุผล |
| BR-006 | วัคซีน | หนึ่งรายการต้องมีชนิด วันที่ และแหล่งข้อมูล; next_due_date คำนวณตามค่ากำหนดหรือเจ้าหน้าที่ระบุ |
| BR-007 | ทำหมัน | สถานะ VERIFIED ต้องมีวันที่และผู้ให้บริการ/หน่วยงาน; หลักฐานเป็นทางเลือกตามนโยบาย |
| BR-008 | โอนเจ้าของ | ต้องปิดความสัมพันธ์เดิม เปิดความสัมพันธ์ใหม่ และเก็บวันที่มีผล |
| BR-009 | พิกัด | ประชาชนยินยอมก่อนบันทึก; เจ้าหน้าที่เห็นพิกัดละเอียดตามสิทธิ์ |
| BR-010 | ส่งออก | ไฟล์ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลต้องระบุผู้ส่งออก เวลา ตัวกรอง และเหตุผล |

4.1 State Machine ของคำขอ

| สถานะ | ความหมาย | การเปลี่ยนสถานะถัดไป |
| --- | --- | --- |
| DRAFT | ประชาชนยังไม่ส่ง | แก้ไข/ลบฉบับร่าง |
| PENDING | ส่งแล้ว รอตรวจสอบ | เปิดตรวจสอบ |
| IN_REVIEW | เจ้าหน้าที่กำลังตรวจ | อนุมัติ/ส่งกลับ/ปฏิเสธ |
| RETURNED | ต้องแก้ไข | ประชาชนแก้และส่งใหม่ |
| APPROVED | มีผลกับทะเบียนทางการ | สร้างคำขอแก้ไขใหม่ได้ |
| REJECTED | ไม่รับคำขอ | ดูเหตุผล/ยื่นใหม่ |
| CANCELLED | ผู้ยื่นยกเลิกก่อนอนุมัติ | อ่านอย่างเดียว |

4.2 Workflow การตรวจสอบ

- ระบบตรวจความครบถ้วน รูปแบบข้อมูล และข้อมูลซ้ำก่อนรับคำขอ

- ระบบสร้างเลขคำขอและบันทึก snapshot ของข้อมูลที่ยื่น

- เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและเปรียบเทียบกับทะเบียนปัจจุบัน

- เจ้าหน้าที่อนุมัติ ส่งกลับ หรือปฏิเสธ โดยต้องระบุเหตุผลเมื่อไม่อนุมัติ

- เมื่ออนุมัติ ระบบทำ transaction เพื่ออัปเดตทะเบียน สร้างประวัติ และส่ง LINE notification

5. แบบข้อมูลและฐานข้อมูล

5.1 แบบจำลองความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์หลัก Owner 1:N Household, Owner 1:N Pet, Pet 1:N Vaccination, Pet 1:N Sterilization, Pet 1:N StatusHistory และ Owner 1:N Submission; ทุกการเปลี่ยนแปลงสำคัญเชื่อม AuditLog

| ตาราง/กลุ่มข้อมูล | ความหมาย | ฟิลด์สำคัญ |
| --- | --- | --- |
| owners | เจ้าของ/ผู้ดูแล | owner_id, line_user_id, citizen_id_hash, name, phone, consent_at, status |
| households | บ้าน/จุดเลี้ยง | household_id, owner_id, village_id, address, latitude, longitude, accuracy |
| pets | ทะเบียนสัตว์ | pet_id, owner_id, household_id, species, name, sex, birth_date, microchip_no, status |
| pet_status_history | ประวัติสถานะ | history_id, pet_id, from_status, to_status, effective_at, reason |
| vaccinations | ประวัติวัคซีน | vaccination_id, pet_id, vaccine_type_id, vaccination_date, next_due_date, provider, status |
| sterilizations | ประวัติทำหมัน | sterilization_id, pet_id, procedure_date, provider, status |
| submissions | คำขอตรวจสอบ | submission_id, owner_id, subject_type, subject_id, action, payload, status, reviewer_id |
| attachments | ไฟล์หลักฐาน | attachment_id, submission_id, object_key, mime_type, size, checksum |
| notifications | การแจ้งเตือน | notification_id, owner_id, template_code, scheduled_at, sent_at, delivery_status |
| staff_users / roles | บัญชีและสิทธิ์ | staff_id, username, password_hash, role_id, area_scope, status |
| audit_logs | ตรวจสอบย้อนหลัง | audit_id, actor_id, action, entity_type, entity_id, before, after, occurred_at |
| reference_data | ข้อมูลอ้างอิง | villages, vaccine_types, breeds, rejection_reasons, notification_templates |

5.2 มาตรฐานข้อมูล

- Primary key ใช้ UUID; เวลาเก็บเป็น UTC และแสดงตามเขตเวลา Asia/Bangkok

- เลขบัตรประชาชนไม่ใช้เป็น primary key; จัดเก็บแบบเข้ารหัสหรือ tokenized และสร้าง hash สำหรับตรวจซ้ำ

- ข้อมูล enum ใช้รหัสภาษาอังกฤษคงที่และมีคำแปลภาษาไทยใน reference data

- รูปและเอกสารเก็บใน object storage; ฐานข้อมูลเก็บ metadata, checksum และ access policy

- ตารางธุรกรรมมี created_at, created_by, updated_at, updated_by และ version สำหรับ optimistic locking

5.3 Validation สำคัญ

| ข้อมูล | กฎตรวจสอบ |
| --- | --- |
| เลขบัตรประชาชน | 13 หลักและผ่าน checksum; เก็บเมื่อมีฐานและความยินยอมที่เหมาะสม |
| โทรศัพท์ | รูปแบบไทยที่ระบบกำหนด และ normalize ก่อนตรวจซ้ำ |
| สัตว์ | species = DOG/CAT; sex = MALE/FEMALE/UNKNOWN; ชื่อไม่บังคับ |
| พิกัด | latitude/longitude อยู่ในช่วงที่ถูกต้อง และเก็บ accuracy/source |
| รูป | JPEG/PNG/WebP, สูงสุด 10 MB ต่อไฟล์, สแกนชนิดจริงและ malware |
| วันที่ | ห้ามวันที่อนาคตสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดแล้ว; next_due_date ต้องไม่ก่อน vaccination_date |

6. สถาปัตยกรรมระบบ

6.1 Logical Architecture

| ชั้น | องค์ประกอบ |
| --- | --- |
| Presentation | LINE Official Account, LIFF Web App, Staff Web Portal |
| Application/API | Authentication, Owner/Pet Registry, Submission Workflow, Health Records, Reporting |
| Integration | LINE Login, Messaging API, Map Provider, File/Object Storage, Scheduler/Queue |
| Data | Relational Database, Object Storage, Cache (ถ้าจำเป็น), Backup |
| Operations | Logs, Metrics, Error Tracking, Health Check, Audit, Secrets |

6.2 System Context และ Data Flow

- ประชาชนเปิด Rich Menu ของ LINE OA และเข้าสู่ LIFF ด้วย LINE identity

- LIFF ส่ง access token ไป Backend เพื่อ verify กับ LINE และออก session ของ PRMS-TSM

- Backend อ่าน/เขียนฐานข้อมูลผ่าน service layer และออก signed URL สำหรับไฟล์

- คำขอเข้าสู่ queue ของเจ้าหน้าที่; เมื่ออนุมัติ Backend อัปเดตทะเบียนและสร้าง notification event

- Notification worker ส่งข้อความผ่าน LINE Messaging API พร้อม retry และ delivery log

- เว็บเจ้าหน้าที่เรียก API เดียวกันภายใต้ RBAC และ area scope

6.3 กลุ่ม API

| กลุ่ม Endpoint | หน้าที่ |
| --- | --- |
| /auth | LINE token exchange, staff login/logout, refresh, session |
| /owners | ทะเบียนเจ้าของ consent บ้าน และประวัติ |
| /pets | ทะเบียนสัตว์ รูป สถานะ เจ้าของ และตำแหน่ง |
| /submissions | สร้าง ส่ง ตรวจ อนุมัติ ส่งกลับ ปฏิเสธ |
| /vaccinations | รายการวัคซีน กำหนดครั้งถัดไป และหลักฐาน |
| /sterilizations | รายการทำหมันและผลตรวจสอบ |
| /dashboard /reports /map | สถิติ ตัวกรอง ส่งออก และข้อมูลเชิงพื้นที่ |
| /admin | ผู้ใช้ บทบาท ข้อมูลอ้างอิง และการตั้งค่า |

6.4 หลักการ API

- REST/JSON และ version prefix /api/v1; รหัสตอบกลับและ error code คงที่

- ทุก write request ที่อาจ retry รองรับ idempotency key

- รายการใช้ cursor/page pagination และกำหนด sort/filter อย่างชัดเจน

- การเปลี่ยนสถานะใช้ transaction และตรวจ version เพื่อป้องกันแก้ทับกัน

- OpenAPI เป็นสัญญากลางระหว่าง Frontend, Backend และ Test

7. Security, Privacy และ PDPA Controls

| หัวข้อ | มาตรการขั้นต่ำ |
| --- | --- |
| Authentication | ตรวจ LINE token ฝั่ง server; เจ้าหน้าที่ใช้บัญชีเฉพาะบุคคลและรองรับ MFA |
| Authorization | RBAC + area scope; ตรวจสิทธิ์ทุก endpoint ไม่พึ่ง UI |
| Data protection | TLS in transit; encryption at rest สำหรับฐานข้อมูล/backup; secret แยกจาก source code |
| Personal data | Data inventory, purpose, consent/other lawful basis, retention และช่องทางคำขอเจ้าของข้อมูล |
| Export | จำกัดสิทธิ์ ใส่ watermark/metadata ตามนโยบาย และบันทึก Audit Log |
| Application | Validation, parameterized queries, CSRF/XSS protection, rate limit และ secure headers |
| File upload | ตรวจ MIME/signature, จำกัดขนาด, เปลี่ยนชื่อ, malware scan และ private bucket |
| Audit | บันทึกผู้กระทำ เวลา IP/device โดยเหมาะสม ก่อน-หลัง และ correlation ID |
| Incident | มีผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนจำกัดผลกระทบ เก็บหลักฐาน แจ้งผู้เกี่ยวข้อง และทบทวน |

7.1 Retention Baseline

ระยะเวลาเก็บจริงต้องได้รับอนุมัติจากเจ้าของข้อมูลและผู้รับผิดชอบของเทศบาลท่าโพธ์ ก่อนขึ้น Production โดยระบบต้องกำหนด retention แยกตามทะเบียนสัตว์ หลักฐาน คำขอ Audit Log ไฟล์ส่งออก และ Backup

7.2 Privacy by Design

- แสดงพิกัดแบบละเอียดเฉพาะผู้มีสิทธิ์; หน้าสรุปใช้การรวมกลุ่มหรือปัดตำแหน่ง

- ซ่อนเลขบัตรและโทรศัพท์บางส่วนในรายการ และเปิดเต็มเมื่อมีเหตุผลตามหน้าที่

- ส่งออกเฉพาะคอลัมน์จำเป็นและกำหนดวันหมดอายุของไฟล์ดาวน์โหลด

- แยก consent สำหรับบริการหลัก การแจ้งเตือน และการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่จำเป็น

8. Use Case Specification

Use Case ทั้งหมดใช้กฎร่วม: ตรวจสิทธิ์ทุกครั้ง บันทึก Audit สำหรับการเปลี่ยนข้อมูล แสดงข้อความผิดพลาดที่แก้ไขได้ และไม่เปิดเผยข้อมูลนอกขอบเขตผู้ใช้

| รหัส | Use Case | Actor | Precondition | Postcondition | Alternative/Exception |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC-01 | ลงทะเบียนผ่าน LINE | ประชาชน | LINE account ยังไม่เชื่อม | สร้าง Owner แบบ Pending/Approved ตามนโยบาย | LINE token ผิด; ข้อมูลซ้ำ; ไม่ยินยอม |
| UC-02 | เพิ่มสัตว์ | ประชาชน | ยืนยันตัวตนแล้ว | Submission=PENDING และได้เลขคำขอ | ข้อมูลไม่ครบ; สัตว์อาจซ้ำ; รูปผิดชนิด |
| UC-03 | ดูสัตว์ของตน | ประชาชน | เป็นเจ้าของ/ผู้ดูแลที่มีสิทธิ์ | เห็นข้อมูล Approved และสถานะคำขอ | ไม่พบสัตว์; ถูกเพิกถอนสิทธิ์ |
| UC-04 | แก้ข้อมูลสัตว์ | ประชาชน | สัตว์ ACTIVE และมีสิทธิ์ | สร้าง Change Submission โดยไม่ทับข้อมูลเดิม | มีคำขอค้าง; conflict version |
| UC-05 | แจ้งวัคซีน | ประชาชน | สัตว์อยู่ในทะเบียน | สร้างประวัติรอตรวจและคำนวณกำหนด | วันที่ไม่ถูกต้อง; หลักฐานอ่านไม่ได้ |
| UC-06 | แจ้งทำหมัน | ประชาชน | สัตว์อยู่ในทะเบียน | สร้างรายการรอตรวจ | ข้อมูลซ้ำ; วันที่อนาคต |
| UC-07 | แจ้งเสียชีวิต | ประชาชน | สัตว์ไม่ใช่ DECEASED | รอตรวจและเปลี่ยนสถานะเมื่ออนุมัติ | แจ้งผิดตัว; ขอถอนคำขอ |
| UC-08 | แจ้งสูญหาย/ย้ายออก | ประชาชน | สัตว์ ACTIVE | สร้าง status event | พบสัตว์แล้ว; ย้ายกลับเข้าพื้นที่ |
| UC-09 | รับ LINE notification | ประชาชน | เชื่อม LINE และไม่ block OA | บันทึกผลส่ง/ความล้มเหลว | LINE API ล้มเหลว; token ใช้ไม่ได้ |
| UC-10 | เข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่ | เจ้าหน้าที่ | บัญชี Active | สร้าง session ตามบทบาท | รหัสผิด; บัญชีล็อก; ไม่มีสิทธิ์ |
| UC-11 | ตรวจสอบคำขอ | ผู้ตรวจสอบ | คำขอ PENDING/IN_REVIEW | Approved/Returned/Rejected พร้อมเหตุผล | ถูกตรวจโดยผู้อื่น; version conflict |
| UC-12 | จัดการเจ้าของ | เจ้าหน้าที่ | มีสิทธิ์พื้นที่ | ข้อมูลเปลี่ยนและมี Audit | พบข้อมูลซ้ำ; ไม่อนุญาตลบ |
| UC-13 | จัดการสัตว์ | เจ้าหน้าที่ | มีสิทธิ์พื้นที่ | ทะเบียนถูกปรับพร้อมประวัติ | โอนเจ้าของไม่ครบ; สถานะขัดกัน |
| UC-14 | จัดการวัคซีน | เจ้าหน้าที่ | สัตว์และชนิดวัคซีนถูกต้อง | รายการ Verified/Cancelled | รายการซ้ำ; วันที่ไม่สัมพันธ์ |
| UC-15 | จัดการทำหมัน | เจ้าหน้าที่ | สัตว์ถูกต้อง | รายการ Verified/Cancelled | ข้อมูลซ้ำ; หลักฐานไม่พอ |
| UC-16 | ดูแดชบอร์ด | เจ้าหน้าที่ | มีสิทธิ์รายงาน | เห็นตัวชี้วัดพร้อม cutoff | ข้อมูลยังประมวลผล; ตัวกรองไม่ถูกต้อง |
| UC-17 | ค้นหาและกรอง | เจ้าหน้าที่ | มีสิทธิ์พื้นที่ | ได้ผลลัพธ์แบบแบ่งหน้า | เงื่อนไขกว้างเกิน; ไม่พบข้อมูล |
| UC-18 | ดูแผนที่ | เจ้าหน้าที่ | มีสิทธิ์ข้อมูลตำแหน่ง | เห็นจุด/กลุ่มและรายละเอียดตามสิทธิ์ | พิกัดขาด; map provider ล้มเหลว |
| UC-19 | สรุปยอดพื้นที่ | เจ้าหน้าที่ | กำหนดพื้นที่และ cutoff | ได้จำนวนที่ reconcile กับรายงาน | ข้อมูลยัง pending; นิยามตัวกรองขัดกัน |
| UC-20 | ส่งออกรายงาน | เจ้าหน้าที่ | มีสิทธิ์ Export | ได้ PDF/XLSX และ Audit Log | ข้อมูลมาก; job ล้มเหลว; ลิงก์หมดอายุ |

8.1 Acceptance Criteria ร่วม

- Given ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ เมื่อเรียกข้อมูลนอกขอบเขต Then ระบบตอบปฏิเสธและไม่เปิดเผยว่าระเบียนมีอยู่หรือไม่

- Given คำขอซ้ำด้วย idempotency key เดิม When ระบบรับซ้ำ Then ต้องไม่สร้างธุรกรรมซ้ำ

- Given เจ้าหน้าที่อนุมัติคำขอ When transaction สำเร็จ Then ข้อมูลทางการ ประวัติ Audit และ notification event ต้องสอดคล้องกัน

- Given validation ไม่ผ่าน When ผู้ใช้ส่งแบบฟอร์ม Then ระบบระบุฟิลด์และวิธีแก้โดยไม่ล้างข้อมูลที่กรอก

- Given รายงานใช้ตัวกรองเดียวกับแดชบอร์ด When ใช้ cutoff เดียวกัน Then ยอดรวมต้องตรงกัน

8.2 Detailed Flow: UC-02 เพิ่มสัตว์

- ประชาชนเปิดเมนูเพิ่มสัตว์ผ่าน LIFF และระบบตรวจ session/consent

- ระบบแสดงข้อมูลเจ้าของและบ้าน พร้อมแบบฟอร์มชนิด เพศ อายุ สี สายพันธุ์ ลักษณะ และไมโครชิป

- ผู้ใช้เลือกพิกัด อัปโหลดรูป และตรวจตัวอย่างข้อมูล

- ระบบ validate และค้นรายการซ้ำแบบ exact/fuzzy

- ถ้าพบความเสี่ยงซ้ำ ระบบเตือนและให้ยืนยันหรือเชื่อมรายการเดิมตามสิทธิ์

- ระบบสร้าง Submission=PENDING, เก็บไฟล์แบบ private และคืนเลขคำขอ

- ระบบแจ้งผู้ใช้ทาง LINE และเพิ่มรายการในคิวเจ้าหน้าที่

8.3 Detailed Flow: UC-11 ตรวจสอบคำขอ

- เจ้าหน้าที่เปิดคิวตามพื้นที่ ประเภทคำขอ อายุคำขอ และระดับความเสี่ยงซ้ำ

- ระบบ lock แบบ optimistic และแสดง current/proposed values พร้อมหลักฐาน

- เจ้าหน้าที่เลือก Approve, Return หรือ Reject; Return/Reject ต้องมีเหตุผล

- Approve ทำ transaction อัปเดต entity/history/audit และสร้าง notification event

- หาก version เปลี่ยนระหว่างตรวจ ระบบยกเลิกการบันทึกและให้โหลดข้อมูลล่าสุด

9. Dashboard, แผนที่ และรายงาน

| ตัวชี้วัด | นิยาม | มิติ/หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| จำนวนสัตว์ปัจจุบัน | COUNT pets WHERE status=ACTIVE AND approved | ชนิด/หมู่บ้าน/เพศ |
| วัคซีนยังมีผล | Latest verified vaccination มี next_due_date ≥ cutoff | ชนิดวัคซีน/พื้นที่ |
| ใกล้ครบกำหนด | next_due_date อยู่ระหว่าง cutoff ถึง cutoff+30 วัน | ช่วงวันปรับตั้งค่าได้ |
| เลยกำหนด | next_due_date < cutoff และสัตว์ ACTIVE | ไม่นับเสียชีวิต/ย้ายออก |
| ทำหมันแล้ว | มี verified sterilization record | ชนิด/เพศ/พื้นที่ |
| รอตรวจสอบ | submissions status=PENDING/IN_REVIEW | ประเภท/อายุคำขอ |

9.1 กฎแผนที่

- ค่าเริ่มต้นแสดงแบบ cluster และจำนวนสัตว์ต่อจุด ไม่แสดงชื่อเจ้าของจนกว่าจะเปิดรายละเอียดตามสิทธิ์

- จุดที่ไม่มีพิกัดแยกเป็นรายการ Data Quality ไม่วางที่พิกัดศูนย์

- ตัวกรองใช้ข้อมูล Approved และ cutoff เดียวกับแดชบอร์ด

- การพิมพ์/ส่งออกแผนที่ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีเหตุผลและ Audit Log

9.2 รูปแบบรายงาน

| รายงาน | ตัวกรอง | รูปแบบ |
| --- | --- | --- |
| ทะเบียนสัตว์ | พื้นที่ ชนิด สถานะ เจ้าของ | PDF/XLSX |
| ความครอบคลุมวัคซีน | cutoff ชนิดวัคซีน พื้นที่ | PDF/XLSX |
| การทำหมัน | ช่วงวันที่ พื้นที่ หน่วยบริการ | PDF/XLSX |
| คำขอและ SLA | สถานะ ผู้ตรวจ ประเภท อายุคำขอ | XLSX |
| คุณภาพข้อมูล | ข้อมูลซ้ำ พิกัดหาย หลักฐานหาย | XLSX |

10. Operations, Backup และ Monitoring

| ด้าน | ข้อกำหนดปฏิบัติการ |
| --- | --- |
| Environment | แยก Development, Test/UAT และ Production; ห้ามใช้ข้อมูลจริงใน Development |
| Deployment | ใช้ versioned artifact, database migration, health check และ rollback plan |
| Backup | Full backup รายวัน; ทดสอบ restore อย่างน้อยรายไตรมาส; แยกสิทธิ์และตำแหน่งเก็บ |
| Monitoring | ตรวจ API latency/error, DB, storage, queue, LINE delivery และ certificate expiry |
| Logging | ใช้ correlation ID และ masking; ห้ามบันทึก token, รหัสผ่าน หรือเลขบัตรเต็ม |
| Maintenance | กำหนดผู้รับผิดชอบ ช่องทางแจ้งเหตุ รอบ patch และประกาศ downtime |

10.1 Deployment Readiness Checklist

- □ Owner และ Data Protection owner อนุมัติ Data Inventory/Retention

- □ LINE channels, webhook signature, callback URL และ secret ถูกตั้งค่าใน secret store

- □ UAT ผ่าน Critical Use Cases และไม่มี defect ระดับ Blocker/Critical

- □ Backup/Restore, rollback และ incident drill ผ่านการทดสอบ

- □ บัญชีเจ้าหน้าที่จริง บทบาท และ area scope ได้รับการอนุมัติ

- □ รายงานหลัก reconcile กับข้อมูลตัวอย่างที่เทศบาลท่าโพธ์รับรอง

11. แผนทดสอบและเกณฑ์ยอมรับ

| ระดับทดสอบ | ขอบเขต | เกณฑ์ผ่าน |
| --- | --- | --- |
| Unit | Business rules, validation, state transition, metric calculation | Critical logic coverage ตามเกณฑ์ทีม |
| API/Integration | Auth, database, storage, LINE, map, report job | Contract ผ่านและ retry ไม่สร้างข้อมูลซ้ำ |
| Security | RBAC, IDOR, injection, upload, session, rate limit | ไม่มีช่องโหว่ Critical/High ค้าง |
| Performance | Search, dashboard, export ภายใต้ baseline load | ผ่าน NFR-001 และไม่เกิด error เกินเกณฑ์ |
| Backup/DR | Restore ฐานข้อมูลและไฟล์ | ผ่าน RPO/RTO ที่กำหนด |
| UAT | 20 Use Cases และกรณีผิดปกติ | ผู้แทนเทศบาลท่าโพธ์ลงนามรับรอง |

11.1 Definition of Done

- Requirement มีรหัสและเชื่อมกับ Use Case, API, test case และ release note

- Code review, automated test, migration, security check และ documentation ผ่าน

- ข้อความภาษาไทยผ่านการทบทวนและใช้ชื่อหน่วยงานว่า “เทศบาลท่าโพธ์” อย่างสม่ำเสมอ

- มีหลักฐานการทดสอบและผู้มีอำนาจของเทศบาลท่าโพธ์อนุมัติ UAT

12. แผนพัฒนาและประเด็นตัดสินใจ

| ระยะ | เป้าหมาย | ผลส่งมอบ |
| --- | --- | --- |
| ระยะ 0 | ยืนยันแบบ | SRS/Design v1.0, wireframe, ERD, OpenAPI draft, data policy |
| ระยะ 1 | Core Registry | Auth, Owner, Household, Pet, Submission Workflow, Admin basics |
| ระยะ 2 | Health & LINE | Vaccination, Sterilization, Status events, Notifications |
| ระยะ 3 | Analytics | Search, Dashboard, Map, Reports, Export |
| ระยะ 4 | Hardening | Security, performance, DR, UAT, training, production rollout |

12.1 Open Decisions ก่อนเริ่ม Sprint 1

| รหัส | ประเด็น | ผู้ตัดสินใจ |
| --- | --- | --- |
| DEC-01 | ใช้เลขบัตรประชาชนเป็นข้อมูลบังคับหรือไม่ และตรวจสอบกับแหล่งใด | เจ้าของโครงการ/PDPA |
| DEC-02 | ผู้ใดอนุมัติทะเบียนเจ้าของครั้งแรก และ SLA กี่วัน | งานสาธารณสุข |
| DEC-03 | ชนิดวัคซีนและสูตรคำนวณกำหนดครั้งถัดไป | สัตวแพทย์/ผู้เชี่ยวชาญ |
| DEC-04 | ผู้ให้บริการแผนที่และข้อกำหนดการใช้ข้อมูลพิกัด | IT/จัดซื้อ/PDPA |
| DEC-05 | ระยะเวลาเก็บทะเบียน หลักฐาน Audit และไฟล์ส่งออก | เจ้าของข้อมูล/PDPA |
| DEC-06 | Cloud/On-premise, domain, certificate, backup location และงบประมาณ | IT/ผู้บริหาร |
| DEC-07 | รูปแบบรายงานราชการและผู้ลงนามรับรอง | ผู้ใช้งานธุรกิจ |

เงื่อนไขเริ่มพัฒนา สามารถเริ่มทำ Prototype และโครงสร้างโครงการได้ทันที แต่ต้องปิด DEC-01 ถึง DEC-05 ก่อนเปิดใช้ข้อมูลจริงหรือสรุปยอดทางการ

ภาคผนวก A: Traceability Matrix

| Requirement | Use Case | ความสามารถ | หลักฐานทดสอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | UC-01 | ลงทะเบียนและเชื่อมบัญชี LINE | UAT + API/Integration |
| FR-002 | UC-02 | เพิ่มทะเบียนสัตว์ | UAT + API/Integration |
| FR-003 | UC-03 | ดูสัตว์ของตน | UAT + API/Integration |
| FR-004 | UC-04 | แก้ไขข้อมูลสัตว์ | UAT + API/Integration |
| FR-005 | UC-05 | แจ้งวัคซีน | UAT + API/Integration |
| FR-006 | UC-06 | แจ้งทำหมัน | UAT + API/Integration |
| FR-007 | UC-07 | แจ้งเสียชีวิต | UAT + API/Integration |
| FR-008 | UC-08 | แจ้งสูญหาย/ย้ายออก | UAT + API/Integration |
| FR-009 | UC-09 | รับแจ้งเตือน LINE | UAT + API/Integration |
| FR-010 | UC-10 | เข้าสู่ระบบเจ้าหน้าที่ | UAT + API/Integration |
| FR-011 | UC-11 | ตรวจสอบคำขอ | UAT + API/Integration |
| FR-012 | UC-12 | จัดการเจ้าของ | UAT + API/Integration |
| FR-013 | UC-13 | จัดการสัตว์ | UAT + API/Integration |
| FR-014 | UC-14 | จัดการวัคซีน | UAT + API/Integration |
| FR-015 | UC-15 | จัดการทำหมัน | UAT + API/Integration |
| FR-016 | UC-16 | แดชบอร์ด | UAT + API/Integration |
| FR-017 | UC-17 | ค้นหาและกรอง | UAT + API/Integration |
| FR-018 | UC-18 | แผนที่ | UAT + API/Integration |
| FR-019 | UC-19 | สรุปยอด | UAT + API/Integration |
| FR-020 | UC-20 | รายงานและส่งออก | UAT + API/Integration |

ภาคผนวก B: คำศัพท์

| คำ | ความหมาย |
| --- | --- |
| PRMS-TSM | Pet Registration System for Tha Pho Municipality |
| LINE OA | LINE Official Account ของระบบ |
| LIFF | LINE Front-end Framework สำหรับเปิดเว็บแอปภายใน LINE |
| Submission | คำขอเพิ่มหรือเปลี่ยนข้อมูลที่ต้องผ่าน Workflow |
| Cutoff | วันและเวลาตัดยอดที่ใช้คำนวณสถิติ |
| Audit Log | หลักฐานว่าใครทำอะไรกับข้อมูลใด เมื่อใด |
| RPO | จุดข้อมูลย้อนหลังสูงสุดที่ยอมรับได้เมื่อกู้คืน |
| RTO | เวลาสูงสุดที่ยอมรับได้ในการกู้ระบบกลับมา |

ภาคผนวก C: หมายเหตุการใช้เอกสาร

เอกสารนี้เป็น Baseline สำหรับการออกแบบและพัฒนา ไม่แทนคำแนะนำทางกฎหมายหรือมติอนุมัติของเทศบาลท่าโพธ์ รายการที่ระบุว่าเป็น Open Decision ต้องได้รับการตัดสินใจก่อนนำข้อมูลจริงขึ้น Production

สิ้นสุดเอกสาร